В мае-июле 2020 года в соответствии с пунктом 8 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2020 год проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию городской округ «Город Южно-Сахалинск» и другим муниципальным образованиям Сахалинской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках всех государственных программ Сахалинской области, за 2018, 2019 годы и истекший период 2020 года», по итогам которого в августе 2020 года в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области направлено представление, главе муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» - информационное письмо.

В установленный срок представлена информация о мероприятиях по устранению выявленных нарушений.

Министерством представлена информация об устранении выявленных нарушений, в том числе:

- муниципальными образованиями «Южно-Курильский городской округ» произведен возврат средств в сумме 1336,7 тыс. рублей, городской округ «Охинский» представлен акт повторной визуальной проверки от 31.08.2020, согласно которому подрядчиком устранены нарушения на сумму 124,8 тыс. рублей;

- постановлением Правительства Сахалинской области от 31.08.2020 № 406 внесены изменения в государственную программу Сахалинской области «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.10.2017 № 501» в том числе: приведены в соответствие целевые индикаторы и их количественные значения в паспорте государственной программы, в разделе 5 и в Приложениях № 1 и № 3; пересмотрены критерии отбора муниципальных образований на получение субсидии; внесены изменения в методику распределения субсидии.

Администрацией города Южно-Сахалинска приняты к устранению все замечания. Выявленные в ходе визуальных обследований дефекты и недостатки по ремонту дворовых территориях и обустройству детских и спортивных площадок устраняются подрядчиками в рамках гарантийных обязательств. По ул. Детской, д.12 устранены трещины в бетонном покрытии ступеней (омоноличены), отслоения асфальнобетонного покрытия от бортовых камней пролиты битумом. По ул. Северный городок, д. 33, 35, 37 и ул. Горького д. 5, 5а, ул. Мичурина, д. 3 восстановлено резиновое покрытие спортивной и детских площадок.

По результатам рассмотрения информации, представленной министерством, Коллегией контрольно-счетной палаты Сахалинской области 19.10.2020 принято решение о снятии представления с контроля.