С 21 октября по 24 декабря 2019 года в соответствии с п. 7 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2019 год проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области» по организации единого информационного пространства в сфере здравоохранения на территории Сахалинской области, за 2017, 2018 годы и истекший период 2019 года».

По результатам контрольного мероприятия в адрес министерства здравоохранения Сахалинской области направлено представление об устранении выявленных нарушений, ГБУЗ «СОМИАЦ» – информационное письмо, которыми представлена информация о частично принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Из 4-х пунктов представления не исполнены 2 пункта, в том числе не принят нормативный правовой акт Сахалинской области об утверждении положения о единой информационной системе здравоохранения Сахалинской области и соответственно информационные системы не внесены в Реестр государственных информационных систем Сахалинской области. В связи с проведением аттестации информационных систем министерство здравоохранения Сахалинской области ходатайствовало (письмо от 21.07.2020 № 3.13-5578/20) о переносе срока устранения нарушений до 31.12.2020 года.

В настоящее время аттестация информационных систем завершена, подготовлен проект постановления о вводе единой информационной системе здравоохранения Сахалинской области в эксплуатацию (информация от 18.01.2021).

В связи с неполным исполнением министерством представления, Коллегией контрольно-счетной палаты Сахалинской области от 22.01.2021 года принято решение о продлении срока реализации представления до 01.04.2021.