С 21 октября по 24 декабря 2019 года в соответствии с п. 7 плана работы на 2019 год проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области» по организации единого информационного пространства в сфере здравоохранения на территории Сахалинской области, за 2017, 2018 годы и истекший период 2019 года».

По результатам контрольного мероприятия 30.12.2019 в адрес министерства здравоохранения Сахалинской области (далее – министерство) направлено представление об устранении выявленных нарушений, ГБУЗ «СОМИАЦ» – информационное письмо, которыми представлена информация о частично принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Из 4-х пунктов представления не исполнены 2 пункта, в том числе не принят нормативный правовой акт Сахалинской области об утверждении положения о единой информационной системе здравоохранения Сахалинской области и соответственно информационные системы не внесены в Реестр государственных информационных систем Сахалинской области.

В связи с проведением аттестации информационных систем министерство ходатайствовало (письма от 21.07.2020 № 3.13-5578/20, от 18.01.2021 № 3.13-262/21) о переносе срока устранения нарушений до 01.04.2021.

Во исполнение требований Закона Сахалинской области от 12.12.2017 № 112-ЗО «О создании государственных информационных систем Сахалинской области и об их учете» разработан проект постановления Правительства Сахалинской области о единой информационной системе здравоохранения Сахалинской области.

Указанный проект не прошел согласование в министерстве цифрового и технологического развития Сахалинской области и в Сахминфине. В связи с необходимостью его доработки министерство (письмо от 09.04.2021 № 3.13-2841/21) просит продлить срок реализации представления до 01.06.2021.

В связи с неполным исполнением министерством представления, Коллегией контрольно-счетной палаты Сахалинской области от 16.04.2021 принято решение о продлении срока реализации до 01.07.2021.