По итогам контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы» за 2015, 2016 годы и истекший период 2017 года», проведенного контрольно-счетной палатой Сахалинской области в соответствии с п. 13 плана работы государственного органа на 2017 год в апреле-июне 2017 года, в министерство строительства Сахалинской области, ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» 03.07.2017 направлены представления.

В целях устранения нарушений и недостатков, отраженных в представлениях, приняты следующие меры:

Министерством строительства Сахалинской области (далее – Министерство) соответствующим руководителям подведомственных учреждений рекомендовано уделить особое внимание внутреннему финансовому контролю, принятием дополнительных мер по осуществлению контроля за всеми этапами строительства, а также за соблюдением законодательства о закупках. Обеспечивается контроль за полнотой устранения нарушений со стороны ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области».

ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» проводится претензионная работа по объекту «Строительство спортивной площадки при МБОУ СОШ № 4 г. Корсаков» (подрядчик ООО «СКФ МИРА»). По состоянию на 01.04.2018 подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года (предприятие со своей стороны пыталось оспорить данное решение УФАС по Сахалинской области в Арбитражном суде Сахалинской области, но получило отказ), компания с 16.11.2018 исключена из Ассоциации Регионального отраслевого объединения работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение строителей». Учреждением направлены в Арбитражный суд два исковых заявления о взыскании штрафных санкций на сумму 3194,0 тыс.рублей (удовлетворено частично на сумму 2957,08 тыс.рублей) и о взыскании незаконного обогащения ООО «СКФ «МИРА» на сумму 409,43 тыс.рублей (требования удовлетворены: контракт расторгнут, с поставщика взысканы средства в полном объеме).

Кроме того, расценив нанесение подрядчиком ущерба бюджету, ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» обратилась в Управление МВД России по Сахалинской области с соответствующим заявлением, по которому ОМВД России по Корсаковскому ГО проводилась процессуальная проверка.

Коллегия Палаты 17.04.2018, рассмотрев информацию, представленную ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области», подтверждающую устранение нарушений в полном объеме, приняла решение о снятии представления в адрес ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» с контроля. Представление в адрес министерства строительства СО оставлено на контроле.