В соответствии с пунктом 13 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2018 год в июне-августе 2018 года проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на формирование муниципальных дорожных фондов государственной программы Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014-2022 годы», за 2016, 2017 годы и истекший период 2018 года».

По итогам контрольного мероприятия в муниципальное образование «Город Южно-Сахалинск» 24.08.2018 направлено представление (далее – Представление). По состоянию на 15.01.2019 предложения, указанные в Представлении исполнены в полном объеме.

Так, в целях устранения нарушений и замечаний по ведению претензионной работы (п. 1 Представления) МКУ «Управление капитального строительства» города Южно-Сахалинска» направлены претензии подрядчику по 1-му контракту; по 1-му контракту установлено отсутствие вины подрядчика; по 2-м контрактам суммы неустойки списаны по малозначительности; по 5-ти приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе. Для исключения административных правонарушений в части несоблюдения сроков оплаты по контрактам, период прохождения платежей увеличен с 10-ти до 30-ти дней.

Согласно документам, представленным администрацией города Южно-Сахалинска, в августе-сентябре проведена работа по обследованию и устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств (п. 2 Представления), в том числе дефекты асфальтобетонного покрытия на площади Ленина устранены (акт обследования технического состояния от 29.08.2018).

По итогам проведения служебной проверки (п. 3 Представления) основания для привлечения к дисциплинарной ответственности должностного лица отсутствуют (заключение от 08.10.2018 представлено). В отношении прочих должностных лиц Администрацией города Южно-Сахалинска информация принята к сведению в полном объеме и в дальнейшем будет ужесточена ответственность за не исполнение и/или ненадлежащее исполнение возложенных на сотрудников обязанностей.

Все предложения КСП в полном объеме приняты к сведению и для учета в дальнейшей работе (п. 4).

Информация о нарушениях сроков оплаты направлена КСП в Минэкономразвития, по итогам рассмотрения которой, факт правонарушения подтвержден. В то же время, в возбуждении административного производства отказано, в связи с наступающим истечением сроков исковой давности при направлении министерством запросов о предоставлении документов по должностным лицам.

На основании представленных документов, Коллегией КСП Сахалинской области 15.01.2019 принято решение о снятии с контроля представления, направленного 24.08.2018 в муниципальное образование «Город Южно-Сахалинск».