В соответствии с пунктом 11 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2018 год в мае-июле 2018 года проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы», за 2016, 2017 годы и истекший период 2018 года», по итогам которого, в адрес муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 10.08.2018 направлено представление (далее - Представление).

По состоянию на 15.01.2019 из 4-х пунктов Представления в полном объеме реализовано только одно (п. 3). В КСП направлены копии распоряжений об увольнении должностных лиц, допустивших нарушения, указанные в акте проверки (Привлечь виновных лиц, допустивших ненадлежащее ведение претензионной работы, не представляется возможным).

В рамках ведения претензионной работы муниципальным образованием представлена информация и документы о направлении претензий по 2-м контрактам на «Строительство жилых домов на о. Кунашир/приобретение квартир в новых жилых домах» и требование к подрядчику об уплате неустойки по объекту «Спортивная площадка в пгт. Южно-Курильск». По объекту «Спортивная площадка в пгт. Южно-Курильск» в Арбитражный суд Сахалинской области направлены требования о включении муниципалитета в реестр кредиторов. Тем не менее, нет сведений о направлении городским округом исковых заявлений в Арбитражный суд по взысканию неустоек и штрафных санкций, не оплаченных подрядчиками в добровольном порядке (п. 2).

Отсутствует информация по исполнению мероприятия «Строительство объездной дороги до водолечебницы п. Горячий Пляж на о. Кунашир» (есть разночтения в документах), не погашена просроченная кредиторская задолженность перед проектировщиком (п. 4).

Таким образом, п. 2, 4 Представления подлежат окончательному исполнению, и находится на контроле Счетной палаты.

В связи с чем, Коллегией КСП Сахалинской области от 15.01.2019 принято решение о продлении до 01.04.2019 срока реализации представления, направленного 10.08.2018 в адрес городского округа.