В соответствии с пунктом 11 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2018 год в мае-июле 2018 года проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы», за 2016, 2017 годы и истекший период 2018 года», по итогам которого 10.08.2018 в адрес муниципального образования «Курильский городской округ» направлено представление.

По состоянию на 15.04.2019 муниципальным образованием в полном объеме представлены документы: определяющие должностных лиц, ответственных за корректировку индикаторов муниципальных программ и показателей результативности при изменении объемов субсидий, достоверность отчетов муниципального образования о достижении целевых индикаторов; о приведённой претензионной работе и направлении в Арбитражный суд Сахалинской области исковых заявлений о взыскании с подрядчиков штрафных санкций за несвоевременное исполнение обязательств по муниципальным контрактам; о прекращении трудовых отношений с лицами, допустивших нарушения при реализации мероприятий госпрограммы (привлечение к дисциплинарной ответственности не представляется возможным).
Копии документов представлены в адрес КСП. Направлены документы о списании просроченной кредиторской задолженности муниципального образования перед подрядчиком по договору купли-продажи квартир.

По объекту «Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Курильских островов. Шестая очередь. о. Итуруп. Водоотведение и водоснабжение. г. Курильск и с. Китовый» городским округом в целях проведения дорогостоящих пуско-наладочных работ под нагрузкой, а также подключению жилищного фонда к магистральным сетям водоотведения, для обеспечения функционирования и эффективного использования объекта направлен запрос в министерство финансов Сахалинской области о выделении дополнительного финансирования в рамках дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов для выполнения необходимых работ.

До настоящего времени информация об источниках финансирования и плановых сроках выполнения указанных работ муниципалитетом не определен.

В связи с чем, Коллегией КСП Сахалинской области 16.04.2019 принято решение о продлении до 01.07.2019 срока реализации представления, направленного 10.08.2018 в адрес городского округа.