**В соответствии с п. 10 плана работы КСП Сахалинской области на 2020 год в октябре-декабре 2020 года, январе 2021 года, проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» в части субсидий, выделенных муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, за 2018, 2019 годы и истекший период 2020 года»,** по итогам которого в феврале 2021 года в адрес «Холмский городской округ» (далее – МО «Холмский ГО») направлено представление об устранении нарушений.

Представление в адрес МО «Холмский ГО» на 14.04.2021 исполнено частично, из 6-ти пунктов реализованы пункты 1, 2, 4, 6:

- по п. 1 Представления в адрес КСП направлены откорректированные муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуры отбора управляющих организаций, подрядных организаций, многоквартирных домов;

- по п. 2 предложения и замечания КСП в части исполнения: бюджетного законодательства и иных нормативно-правовых актов; условия соглашений, заключаемых с Министерством ЖКХ и Управляющими организациями и др. приняты к сведению и исполнению;

- по п. 4 соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между министерством ЖКХ Сахалинской области и МО «Холмский ГО» дополнено пунктом, устанавливающим срок перечисления средств управляющими компаниями подрядным организациям;

- по п. 6 проведена служебная проверка, по результатам двум специалистам финансового органа распоряжением администрации МО «Холмский ГО» вынесены замечания.

Не исполнены в полном объеме или исполнены частично п.п. 3, 5 в частности:

- по п. 3 на контроле остаются вопросы:

- контрольный обмер (обследование) объекта «Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Холмск, ул. 60 лет Октября, д. 4 и должное оформление по его результатам документов по основным и дополнительным работам, выполненным на основании утвержденной дополнительной сметы к договору подряда заключенному Управляющей компанией ООО «Интеграция», срок исполнения 10.04.2021 (материалы не приняты в виду ненадлежащего оформления);

- в части перерасчета неправомерно оплаченных работ с учетом накладных расходов и сметной прибыли по объектам г. Холмск, ул. Чехова, д. 107, по п. Правда, ул. Школьная, д. 4. Неправильно применены расценки и не обеспечен возврат в областной и местный бюджеты неправомерно перечисленных бюджетных средств;

- работа по устранению нарушений в рамках гарантийных обязательств и контроль за приведением многоквартирных домов в надлежащее состояние;

- по п. 5 в адрес управляющих компаний муниципальным образованием направлены письма с требованием о размещении сведений о проведенных капитальных ремонтах в информационной системе ГИС ЖКХ. Информация об устранении нарушений муниципалитетом не направлена.

В связи с тем, что муниципальным образованием «Холмский ГО» не в полном объеме завершена работа по реализации предложений и устранению замечаний, Коллегией КСП Сахалинской области 16.07.2021 принято решение о продлении до 01.10.2021 срока исполнения представления от 05.02.2021 № 02-06/82, направленного в адрес городского округа.