В соответствии с пунктом 17 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2020 год в октябре-декабре 2020 года проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию государственной программы Сахалинской области «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» (включая исполнение национального проекта «Культура») и иных средств, направленных на строительство и реконструкцию объектов культуры и отраслевого образования в 2018, 2019 годах и истекшем периоде 2020 года».

Направленные в муниципальные образования «Тымовский городской округ», «Анивский городской округ» 19.01.2021 по итогам контрольного мероприятия представления находились на контроле по состоянию на январь 2022 года.

Согласно предоставленной органами местного самоуправления муниципального образования «Тымовский городской округ» информации

Муниципальным образованием в адрес ООО «Спецремонт» направлена претензия с расчетом неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по контракту на строительство сельского этно-культурного центра в с. Чир-Унвд в сумме 809,6 тыс. рублей. В связи с отказом добровольной оплаты КУМС МО «Тымовский ГО» направлено в Арбитражный суд Сахалинской исковое заявление о взыскании с ООО «Спецремонт» неустойки (пени).

По объекту «Капитальный ремонт кровли начальной школы-детского сада в с. Чир-Унвд» предоставлена копия заключения ООО «Сахалинстрой» о проведении независимой экспертизы качества и достоверности объемов и фактически выполненных работ на объекте. Результаты экспертизы направлены в Тымовский отдел СУ следственного Комитета РФ по Сахалинской области для проверки.

Контракт подрядчиком ООО «КОМПЛЕКС СНАБ» исполнен в полном объеме.

В связи с отказом ООО «Стройград-1» в удовлетворении требования о возврате выплаченных средств аванса в сумме 7512,48 тыс. рублей по контракту на строительство дома культуры с. Адо-Тымово комитетом по управлению муниципальной собственностью МО «Тымовский ГО» в адрес ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», предоставившего банковскую гарантию, 31.08.2021 было направлено требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Требование банком исполнено в полном объеме.

Управлением Федеральной антимонопольной службой по Сахалинской области принято отрицательное решение по обращению о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков) муниципалитетом.

Муниципальным облразованием «Анивский городской округ» в целях обеспечения качества контроля в сфере закупок, предусмотренного статьей 99 Федерального закона № 44-ФЗ, ежегодно проводятся проверки муниципальных заказчиков (муниципальных учреждений), в план работы 2022 года внесена проверка мунициппальных заказчиков - МБУ «Отдел капитального строительства», МБУ «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений социальной сферы Анивского городского округа».

В связи с выявлением необходимости внесения дополнительного объёма корректировок в проектную документацию по объекту «Строительство детской школы искусств на 350 мест в г.Анива», ООО «Лиго-дизайн Трейдинг» направило откорректированную проектную документацию (откорректировано месторасположение и подключение КНС, изменён размер сценических ферм, увеличен расход воздуха на 70 мЗ/ч, добавлены пожарные дымовые извещатели, предусмотрена кладка перегородок t=120 мм из газобетонных блоков, увеличена общая площадь возводимого здания детской школы искусств на 200 кв.м, что соответствует техническому заданию) на повторную государственную экспертизу. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 29.11.2021. В адрес ООО «Лиго-дизайн Трейдинг» 21.12.2021 направлена претензия о начислении штрафа.

По объекту «Строительство сельского дома культуры и библиотеки в с. Ново-Троицкое» МБУ «Отдел капитального строительства» подготовлено исковое заявление о понуждении акционерного общества «Сахалин-Инжиниринг» заключения соглашения об уменьшении цены контракта, которое принято Арбитражным судом Сахалинской области 28.07.2021. Рассмотрение арбитражного дела о понуждении заключить дополнительное соглашение об уменьшении цены контракта назначено на январь 2022 года.

26.05.2021 МБУ «Отдел капитального строительства» в адрес АО «Сахалин - Инжиниринг» направлена претензия о начислении штрафа. В связи с отказом последнего в добровольном удовлетворении требований претензии 13.12.2021 в судебный орган направлено исковое заявление о взыскании штрафа .

По итогам рассмотрения информаций, коллегией КСП Сахалинской области 14.01.2022 года принято решение о снятии с контроля представлений.