В соответствии с пунктом 6 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2021 год в мае-сентябре 2021 года проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на строительство (реконструкцию) спортивных объектов, расположенных в муниципальных образованиях Сахалинской области, стоимость выполняемых работ по которым превышает 100 млн. рублей, в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области» за 2019, 2020 годы и истекший период 2021 года», по итогам которого 01.10.2021 в адрес министерства спорта Сахалинской области (далее - Министерство) направлено представление об устранении нарушений, содержащее 7 пунктов.

По состоянию на 14.01.2022 сняты с контроля 4 пункта.

Пункты 1-3 Представления исполнены в полном объеме так, в адрес КСП направлены дополнительные соглашения с внесенными в них изменениями с отражением сроков перечисления субсидии по направленным заявкам, в соответствии с Типовой формой Сахминфина от 25.12.2017 № 38.

Пункты 4, 5 Представления, остаются на контроле, поскольку Министерством не представлена информация в части формирования достоверной отчетности муниципальными образованиями и устранения разночтений в нормативных актах по объекту «Электроснабжение 1-го пускового комплекса Горной деревни и ППКД г. Красная».

В рамках п. 6 Представления не завершена реализация подп. 1. ОГАУ «Спортивная школа «Кристалл» направлены документы о передаче затрат заказчику объекта «Центр бокса в г. Южно-Сахалинске» - ОКУ «Дирекция по строительству». Однако сведения о направлении аналогичных документов по объекту «Строительство легкоатлетического манежа в г. Южно-Сахалинске» от ГБУ «Спортивная школа летних видов спорта им. заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого» не представлены.

По пункту 6 (подп. 2-5) Представления сняты с контроля замечания, в связи с выполнением следующих мероприятий по их устранению, так: ГАУ «СШОР Зимних видов спорта» представлены бухгалтерские регистры, подтверждающие полноту отнесения затрат в размере 563,1 тыс. рублей на стоимость объекта «Биатлонный центр в г. Южно-Сахалинске (I очередь строительства, второй этап)»; ОАУ «СТК «Горный воздух» проведена корректировка регистров бухгалтерского отчета в части отражения кадастровой стоимости 2-х земельных участков; ПАО «Сахалинэнерго» осуществило возврат ПСД ввиду окончания договора технологического присоединения; затраты в рамках реализации мероприятия «Электроснабжение 1-го пускового комплекса Горной деревни и ППКД г. Красная» распределены по 7-ми объектам, запитанным от линий электропередач, представлены бухгалтерские регистры; в соответствии с техническим решением проектной документации Канатная дорога по степени надежности отнесена ко II категории, что обеспечено подписанным актом о технологическом присоединении от 18.10.2021.

 По п. 7 Представления Министерством проведена разъяснительная работа с руководителями подведомственных учреждений о недопустимости нарушений действующего законодательства.

 В связи с тем, что министерством спорта Сахалинской области не в полном объеме завершена работа по реализации предложений и устранению замечаний, Коллегией КСП Сахалинской области 14.01.2022 принято решение о продлении срока исполнения представления.