По результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы»», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 428 (далее - Госпрограмма № 428), за 2015, 2016 годы и истекший период 2017 года», проведенного в сентябре-декабре 2017 года в соответствии с п. 8 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2017 год, в министерство строительства Сахалинской области, ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» (далее - ОКУ «Дирекция», Учреждение) 27.12.2017 направлены представления контрольно-счетной палаты Сахалинской области (далее - Палата, КСП) об устранении нарушений.

Согласно информации, представленной в адрес КСП в период с января по март 2018 года, ОКУ «Дирекция» в целях устранения нарушений, допущенных при исполнении контрактов, заключенных в рамках реализации мероприятий указанной государственной программы, обеспечила:

- погашение в полном объеме кредиторской задолженности перед ООО «Рыбоводстрой»;

- проведение исчерпывающей претензионной работы, направленной на погашение (взыскание) обязательств по уплате штрафных санкций и неустоек, в разрезе каждого государственного контракта (договора). С подрядчиков, исполнивших обязательства с нарушениями сроков, удержаны санкции в размере 3 375,7 тыс. рублей.

С инженерно-техническими сотрудниками проведена работа по разъяснению требований градостроительного законодательства.

Иные недостатки и замечания, отраженные в акте КСП приняты Учреждением к сведению.

Коллегия Палаты, рассмотрев 17.04.2018 информацию и документы, представленные ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области», подтверждающие устранение нарушений в полном объеме, приняла решение о снятии представления в адрес Учреждения с контроля. В связи с непринятием министерством строительства Сахалинской области мер по установлению показателей экономической эффективности, в том числе использования бюджетных инвестиций при реализации подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы», определению эффективности использования муниципального имущества муниципальным образованием «Томаринский городской округ», Коллегией Палаты принято решение о продлении срока реализации представления, направленного в министерство строительства Сахалинской области.