В соответствии с пунктом 11 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2018 год в мае-июле 2018 года проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы», за 2016, 2017 годы и истекший период 2018 года», по итогам которого, в адрес муниципального образования «Курильский городской округ» 10.08.2018 направлено представление.

По состоянию на 15.01.2019 сняты с контроля пункты 1, 3, 4 Представления. Муниципальным образованием в полном объеме представлены документы: определяющие должностных лиц, ответственных за корректировку индикаторов муниципальных программ и показателей результативности при изменении объемов субсидий, достоверность отчетов муниципального образования о достижении целевых индикаторов (п. 1); о приведённой претензионной работе и направлении в Арбитражный суд Сахалинской области исковых заявлений о взыскании с подрядчиков штрафных санкций за несвоевременное исполнение обязательств по муниципальным контрактам (п. 3); о прекращении трудовых отношений с лицами, допустивших нарушения при реализации мероприятий госпрограммы (привлечение к дисциплинарной ответственности не представляется возможным, п. 4).
Копии документов представлены в адрес КСП.

По п. 2 Представления: по объекту «Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Курильских островов. Шестая очередь. о. Итуруп. Водоотведение и водоснабжение. г. Курильск и с. Китовый» не определены сроки и источники финансирования проведения пуско-наладочных работ под нагрузкой, а также подключению жилищного фонда к магистральным сетям водоотведения, что не позволяет обеспечить функционирование и эффективное использование объекта.

Необходимо направить документы о принятии мер по урегулированию вопроса по просроченной кредиторской задолженности муниципального образования перед подрядчиком по договору купли-продажи квартир (п. 5)

Таким образом, п. 2, 5 Представления подлежат окончательному исполнению, и находится на контроле Счетной палаты.

В связи с чем, Коллегией КСП Сахалинской области от 15.01.2019 принято решение о продлении до 01.04.2019 срока реализации представления, направленного 10.08.2018 в адрес городского округа.