В соответствии с п. 18 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области в апреле-июле 2019 года проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного образования» государственной программы Сахалинской области «Развитие образования на 2014-2020 годы» в части содействия создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года, а также мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности проверяемых учреждений дошкольного образования, за 2017, 2018 годы и истекший период 2019 года», по результатам которого 25.07.2019 направлены представления: министерству строительства Сахалинской области, ОКУ «Дирекция по реализации программ по строительству Сахалинской области» (далее - Дирекция), а также главам МО «Углегорский ГО», МО «Макаровский ГО», МО «Александровск-Сахалинский район». Кроме того, в адрес государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области, министерства образования Сахалинской области и главы МО ГО «Город Южно-Сахалинск» направлены информационные письма, в прокуратуру Сахалинской области - информация и копия отчета.

По состоянию на 15.10.2019 представления выполнены не в полном объеме. Так, МО «Углегорский ГО» возвращены остатки субсидии прошлых лет в сумме 355,7 тыс. рублей, но остался нерешенным вопрос о стоимости здания, как муниципальной собственности. МО «Александровск-Сахалинский район» провел инвентаризацию имущества детского сада, но ведомости подписаны не всеми должностными лицами (по причине отпуска), также не до конца разрешен вопрос о стоимости муниципальной собственности. В МО «Макаровский ГО» в целях усиления контроля в сфере закупок принят на должность специалист, которому вменено размещение информации в реестре контрактов. Проводится инвентаризация строительных материалов (часть материалов принята), в адрес ООО «Сириус» выставлены претензии на суммы: 123,01 тыс. рублей, 1928,4 тыс. рублей и 964,2 тыс. рублей. По причине того, что требуется экспертиза работ, проведенных ООО «Сириус» ниже отметки 0.00, контракт с ООО «Малер» планируется расторгнуть.

Дирекцией проведено рабочее совещание с сотрудниками учреждения в части установленных нарушений и недопущения аналогичных нарушений в будущем. В Арбитражный суд Сахалинской области подано заявление об уточнении требований к ООО «Сириус» с учетом корректировки суммы до 47600,2 тыс.рублей (основной долг) по итогам судебной экспертизы, и 500,0 тыс. рублей - суммы неустойки (всего 48100,2 тыс. рублей). Окончательное решение на 01.10.2019 судом не вынесено.

Согласно информации Правительства Сахалинской области, министерства образования Сахалинской области и министерства строительства Сахалинской области, разработан и внесен в Правительство Сахалинской области, проект постановления о внесении изменений в госпрограмму «Развитие образование в Сахалинской области» с учетом предложений КСП Сахалинской области. В целях устранения арифметических и технических ошибок подготовлено в новой редакции Приложение № 2 к госпрограмме. Главам муниципальных образований направлены информационные письма с рекомендациями по внесению изменений в действующие нормативные акты муниципального образования, регулирующие порядок постановки детей на регистрационный учет для получения места в дошкольных учреждениях. Вместе с тем, не все предложенные мероприятия министерством строительства Сахалинской области выполнены в полном объеме.

По информации государственной строительной инспекции Сахалинской области, объект «Детский сад на 110 мест с. Ильинское» не передан заказчикам на контроль в инспекцию в связи с чем, обеспечить соответствующий контроль она без ведома заказчика не имеет возможности. Вместе с тем, инспекцией в адрес главы МО «Макаровский ГО» направлено письмо о необходимости подачи извещения о начале строительства объекта с приложением необходимых документов.

По информации МО «Город Южно-Сахалинск» внесены изменения в постановление администрации города от 06.09.2012 № 1914, регулирующие порядок постановки на регистрационный учет детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет для зачисления ребенка муниципальное дошкольное образовательное учреждение городского округа, а также в административный регламент предоставления муниципальной услуги от 16.01.2018 № 95-па. Приняты во внимания нарушения в части соблюдения положений постановления администрации города Южно-Сахалинска от 18.04.2016 № 1177-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также постановления администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Согласно экспертному заключению от 09.08.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области», закупленные помещения детского сада «Буратино» позволяют разместить заявленное число детей в полном объеме, документы на лицензирование места были поданы, дополнительные группы функционируют. На общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме (ЖК «Малиновка»), которое проведено 22.08.2019, было принято решение о выделении части земельного участка и передачи его в безвозмездное пользование ДОУ «Буратино», в том числе определены обязательства по его содержанию. Аналогичное общее собрание собственников помещений проведено в многоквартирном доме по ул. Крайняя.

Кроме того, по информации Прокуратуры СО по результатам проведенной прокуратурой проверки в адрес руководителя МКУ «УКС» прокурором Макаровского района вынесено представление, за допущенные нарушения вынесены представления в адрес мэра и председателя КУМИ «Макаровского ГО». Кроме того, в отношении ООО «Сириус» выполнены требования главы 28 КоАП РФ, в части возбуждения административного производства по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ. Прокурором Макаровского района также проведена проверка в отношении руководителя МКУ «УКС Макаровского ГО» вынесено постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ о направлении материалов проверки в Поронайский межрайонный СО СУ СК России по Сахалинской области для решения вопроса об уголовном преследовании указанного должностного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (проводится доследственная проверка).

В связи с изложенным коллегией КСП Сахалинской области принято решение о продлении срока исполнения вышеуказанных 5 представлений до 01.01.2020.