В соответствии с п. 18 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2019 год в апреле-июле 2019 года проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного образования» государственной программы Сахалинской области «Развитие образования на 2014-2020 годы» в части содействия создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года, а также мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности проверяемых учреждений дошкольного образования, за 2017, 2018 годы и истекший период 2019 года», по результатам которого 25.07.2019 вынесены представления: министерству строительства Сахалинской области, главам муниципальных образований: «Углегорский ГО», «Макаровский ГО», «Александровск-Сахалинский район», а также ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области».

По состоянию на 15.01.2020 не все представления выполнены в полном объеме. Так:

МО «Углегорский ГО» оприходованы материальные ценности, проведена проверка полноты формирования затрат на объект капстроительства «Детский сад на 200 мест в г. Углегорске», затраты, не включенные в первоначальную балансовую стоимость, проведены в бухучете и направлены на увеличение стоимости объекта, документы направлены в КУМС для изменения стоимости объекта в Реестре муниципальной собственности. Пересмотрены формулировки при заключении контрактов, введен пункт «гарантии качества по сданным работам», которым предусмотрена обязанность подрядчика при обнаружении дефектов устранить их за свой счет. Приняты к сведению нарушения в части составления отчетных данных о расходовании субсидий из областного бюджета, соответствующий специалист предупрежден о необходимости обеспечить достоверность отчетных данных о расходовании субсидий. Распоряжением первому вице-мэру указано усилить контроль за расходование бюджетных средств.

В МО «Макаровский ГО» Приведен в соответствие с законодательством учет земельного участка, предоставленный для строительства объекта (детский сад в с. Новое). Подано исковое в Арбитражный суд с требованиями, которые были уточнены 12.11.2019. ООО «Трансстрой-Тест» по заказу УКС «Макаровский городской округ» подготовлено заключение от 11.10.2019 по результатам обследования технического состояния здания. По результатам экспертизы, согласно заключению, сделан вывод о нарушении технологического процесса в период возведения конструкций фундаментов и при обратной засыпки, что отразится на безопасности при эксплуатации объекта, требуются демонтажные работы и приведение основания под фундаментов в проектное состояние. В результате были уточены требования к ООО «Сириус», в частности заявлено взыскать 12547,9 тыс. рублей – некачественно выполненные работы, 396,4 тыс. рублей – стоимость оплаченных, но невыполненных работ, и штраф за неисполнение сроков в сумме 2892,6 тыс. рублей. Определением суда рассмотрение вынесено на 18.12.2019. Ведется судебное производство.

МО «Александровск-Сахалинский район» - по результатам инвентаризации в дополнение к договору об оперативном управлении имущества передано детскому саду "Улыбка" материальных ценностей. Однако не предоставлена информация об уточнении балансовой стоимости объекта.

ОКУ «Дирекция по реализации строительства СО» - продолжается судебное производство с ООО «Сириус».

Министерство строительства взаимодействует с министерством образования по средством предоставления текущей информации, периодических форм отчетности, проведения совместных совещаний о ходе реализации объектов. Еженедельно рассматривается ход строительства объектов, попавших в «зону риска», принимаемые заказчиком меры и разработка дорожных карт по достижению поставленных целей находится под контролем министра и заместителя председателя Правительства Сахалинской области. Организован мониторинг за ходом строительства объектов посредством предоставления заказчиками: еженедельно конъюнктурных обзоров по электронной почте, фото фиксации хода строительства, постоянного видеонаблюдения (в том числе за объектом «Детский сад на 40 мест в с. Новое» Макаровского района). Кроме того, запущена «Платформа строительных сервисов», реализация которых начата в Сахалинской области, составлен график внесения объектов в АИП в платформу. Данная программа позволяет внесение в режиме «он-лайн» данных со строительных площадок подрядчиком с учетом согласования заказчиками процессов строительства (включая фото фиксацию), обработку данных в сравнении с плановыми показателями графика строительства.

В связи с чем, коллегией КСП Сахалинской области 22.01.2020 принято решение о снятии с контроля представлений, направленных в МО «Углегорский ГО», министерство строительства Сахалинской области, ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области», а также продлить до 01.04.2020 срок исполнения представлений, направленных в муниципальные образования «Макаровский городской округ», «Александровск-Сахалинский район».