В соответствии с п. 12 плана работы КСП на 2019 год в октябре-декабре 2019 года проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Газификация Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области до 2020 года», за 2017,2018 годы и истекший период 2019 года» по результатам которого в адрес агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области (реорганизовано в Министерство энергетики Сахалинской области – далее Минэнерго), министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области (реорганизовано в министерство экологии Сахалинской области – далее Минэкология), муниципального образования «Тымовский городской округ» (далее МО «Тымовский ГО») направлены представления от 28.12.2019.

В связи устранением нарушений, указанных в Представлениях, направленных Минэнерго и МО «Тымовский ГО», последние сняты с контроля, так:

Минэнерго в адрес Сахминфина и Правительства Сахалинской области направлены предложения по соответствующей корректировке: типовой формы соглашений (п. 1.) и Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (в части уточнения индикаторов, п. 6) проконтролировано устранение завышения предъявленных к оплате объемов работ в МО «Тымовский ГО» в период исполнения контракта и подготовка необходимых документов (п. 2); по п. 3-4. информация о принятых мерах по устранению и предотвращению установленных нарушений принята к сведению (методические указания № 10 утратили силу с 20.02.2020). Планирование бюджетных ассигнований на строительство объектов газификации производится Министерством в соответствии с бюджетными заявками муниципальных образований области, очередность которых определена совместной с ПАО «Газпром» программой развития газификации Сахалинской области. Простаивание без эксплуатации построенных объектов происходит из-за нарушений ПАО «Газпром» своих обязательств (п. 5).

МО «Тымовский ГО» в рамках устранения нарушений по пункту 1: в период действия контракта двумя актами ф. КС-2, исключены завышенные объемы работ; выполнена корректировка муниципальной программы на предмет соответствия: объема ресурсного обеспечения доведенным бюджетным ассигнованиям; установленных индикаторов муниципальной программы показателям результативности, определенных соглашениями о предоставлении субсидий; ООО «Якутгазпроект» осуществлено пересогласование проектных решений без изменения сметной стоимости работ по объекту «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. с. Воскресеновка муниципального образования «Тымовский городской округ». ООО «СК Вектор», осуществлявший строительный контроль обеспечил завершение строительства (ф. КС-11 от 20.12.2019) в установленные сроки. В связи с чем, заказчиком в лице КУМС МО «Тымовский городской округ» принято решение о не направлении претензий указанным подрядчикам.

По п. 2. Информация по предотвращению установленных нарушений принята муниципальным образованием к сведению.

Минэкологии в связи с реорганизацией направлено ходатайство о продлении исполнения п.п 1, 2 Представления.

В целях учета бюджетных инвестиций АО «СНК» издан приказ, в соответствии с которым ежемесячно будет проводиться анализ и учет поступлений, расходований и остатков бюджетных инвестиций (п. 3). Информация о фактическом достижении индикатора «Добыча газа», применяемого для мероприятия «Осуществление мер по развитию Анивских газовых месторождений» представлена в полном объеме (п. 4). Изменения о внесении дополнений в инвестдоговоры с АО «Сахалинская нефтяная компания» в части установления мер ответственности юридического лица за недостижение показателя результативности предоставления бюджетных инвестиций не представлены (п. 5).

Пункты 6, 7 потеряли актуальность в связи с изданием постановлений Правительства Сахалинской области, согласно которым Порядок оценки эффективности использования бюджетных инвестиций, направляемых в форме капитальных вложений (утв. постановлением Правительства Сахалинской области от 19.04.2011 № 136) и Порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы Сахалинской области (утв. постановлением Правительства Сахалинской области от 26.05.2014 № 245) утратили силу.

Коллегией контрольно-счетной палаты Сахалинской области от 20.04.2020 принято решение о снятии с контроля представлений Минэнерго и МО «Тымовский ГО» и продлении сроков исполнения представления Минэкологии до 01.07.2020.