В соответствии с пунктом 11 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2022 год в октябре-декабре проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на отдельные мероприятия государственной программы Сахалинской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области», за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года».

Контрольные действия проведены в министерстве экологии и устойчивого развития Сахалинской области, министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, администрации муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск».

Составлено 3 акта проверок, 7 актов визуальных осмотров.

Контрольным мероприятием установлено следующее.

Реализация государственной программы направлена на решение проблем, таких как: высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников загрязнения; наличие нерекультивированных свалок твердых бытовых отходов; изменение режима поверхностного стока водных объектов, их зарастание и заиливание; необходимость обеспечения защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; наличие объектов накопленного экологического вреда в результате хозяйственной деятельности прошлых лет; низкая степень вовлеченности населения в природоохранную деятельность.

Государственной программой предусматривается достижение цели путем исполнения в периоде 2020-2022 годы 43 мероприятий. Ответственным за реализацию является министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области

Программа финансируется из федерального, областного и местных бюджетов. Объем ресурсного обеспечения за счет всех источников в проверяемом периоде составил: на 2020 год – 188 047,2 тыс. рублей, на 2021 год – 55 383,3 тыс. рублей, на 2022 год – 103 935,2 тыс. рублей. Проверено использование 265 042,0 тыс. рублей (82 % средств на 2020-2022 годы).

Результаты проверок показали, что на текущую дату достигнуты цели государственной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов (выполнялось в 2017 году – произведены поставка и пусконаладочные работы специального оборудования для обработки ТБО), а также по охвату территории Сахалинской области мониторингом атмосферного воздуха (достигнутый в 2019 году показатель 100 % сохраняется и в проверяемом периоде).

В большей части выполнены показатели:

по площади восстановленных (рекультивированных) земель – из 7,33 га выполнено 7,28 га, оставшаяся часть 0,05 га планируется к выполнению на 2023 год (сбор и вывоз на специализированный полигон производственных отходов с территории Поронайского района, мероприятие № 1.4 подпрограммы № 1 «Отходы производства Сахалинской области», масса ликвидированных отходов, за исключением твердых коммунальных отходов составит 1367,37 тонн);

по протяженности участков рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности – из запланированных 49,9 км (49,9 % от 100 км общей протяженности участков рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности) выполнено 48,8 км (или 48,8 % от общей протяженности), оставшаяся часть 1,1 км планируется к выполнению на 2023 год +0,6 км и на 2024 год +0,5 км (работы на р. Излучная в г. Долинске в рамках осуществления отдельных полномочий в области водных отношений, мероприятие 2.21 подпрограммы № 5 «Развитие водохозяйственного комплекса в Сахалинской области»).

Реализация государственной программы продолжается.

Проверками выявлены замечания и недостатки государственной программы, требующие корректировки и устранения, в том числе в части отдельных мероприятий, индикаторов (показателей) результативности, периодов финансирования. Также, проверками отмечено, что необходимо усилить контроль исполнения на объектах, подлежащих завершению в 2022 году.

По итогам контрольного мероприятия:

вынесены представления с предложениями об устранении нарушений и о принятии мер по устранению их причин и условий министерству экологии и устойчивого развития Сахалинской области и министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области;

направлены информационные письма в муниципальные образования «Томаринский городской округ», Макаровский Городской округ» и городской округ «Город Южно-Сахалинск».

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Губернатора Сахалинской области, в Сахалинскую областную Думу и прокуратуру Сахалинской области.