В соответствии с п. 6 плана работы КСП Сахалинской области на 2020 год в мае-августе 2020 года проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств, направленных в рамках реализации государственной программы Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы», за 2018, 2019 годы и истекший период 2020 года», по результатам которого в адрес министерства строительства Сахалинской области (далее - Минстрой) направлено Представление, которое по состоянию на 18.01.2021 министерством исполнено не в полном объеме, так:

По состоянию на 15.01.2021 из 6-ти пунктов представления Министерству строительства Сахалинской области полном объеме реализованы пункты 2, 3, 4, 6.

Приняты к сведению и руководству замечания по пунктам 2. и 3. Представления в части принятия мер к надлежащему контролю за исполнением Соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий в части: установления в них показателей результативности, соответствующих государственной программе (п. 2) и своевременной корректировки этих показателей в случаях изменения объема финансирования (п. 3).

По п. 4. Организовано проведение аналитической работы по вопросам (замечаниям) о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования и системного нарушения сроков исполнения изыскательских и проектных работ и корректировки проектной документации. Представлена информация, указывающая на отсутствие проектной документации повторного использования с учетом климатических условий Курильских островов (сейсмичность 9-10 баллов, аномальные ветровые и снеговые нагрузки) и о причинах систематической задержки проектных работ (указанное связано с решениями УФАС, из-за которых возникла необходимость разделения на отдельные контракты проектных и изыскательских работ.

По п. 5. Представления. В целях усиления ведомственного контроля в отношении ГКУ «Дирекция по Курильской программе» и приняты следующие меры к устранению нарушений, установленных в результате контрольного мероприятия:

- проведена претензионная работа с недобросовестными подрядчиками, в том числе с ООО «СахСпецСтрой» (список претензий и исковых требований представлен). По состоянию на 07.10.2020 ГКУ «Дирекция по Курильской программе» было направлено 14 претензий и подготовлено 8 (подп. 5.1.);

- оформлено право госсобственности в отношении домов № 3/1 и № 3/2 по ул. Комсомольская объект «Строительство трех жилых домов на земельных участках в с. Крабозаводское»; не сформированы затраты по остальным домам объектам для регистрации госсобственности (подп. 5.3);

- дирекцией проведены служебные проверки. Лицо, осуществлявшее строительный контроль, в том числе исполнение государственных контрактов, в которых предусматривалась компенсация затрат материалов, уволено за систематическое нарушение должностных обязанностей (подп. 5.4).

Муниципальными образованиями разрешение на строительство выдается на срок, указанный в разделе ПОС проектно-сметной документации объекта капитального строительства, рассчитанный с учетом коэффициентов при односменном режиме строительства и учитываемый при размещении закупок на СМР, в связи с чем, сроки строительства в госконтрактах и в разрешении на строительство могу быть разные. В процессе строительства сроки в разрешениях корректируются, и дальнейшее строительство без разрешений не осуществляется (подп. 5.5).

Вопрос об утверждении внутреннего документа, регламентирующего процедуры открытия и закрытия казначейского сопровождения контрактов согласно Приказу Федерального Казначейства № 2н урегулирован Сахминфином. В письме министерства финансов Сахалинской области от 06.07.2020, направленном всем руководителям органов исполнительной власти Сахалинской области, указан порядок действий, необходимый для получения идентификатора договора (подп. 5.6):

По п. 6 Представления. В отношении виновного лица инициировано служебное расследование, по итогам которого он привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Не в полном объеме реализованы следующие пункты Представления:

пункт 1 Представления:

- согласно информации Минэкономразвития министерством строительства направлены в министерство финансов Сахалинской области предложения о внесении изменений в Порядок
 № 90 в целях приведения в соответствие с Правилами № 135, на сегодня необходимые корректировки в части внесения требований подп. е) п. 8 указанных правил в Порядок № 90 не требуются, так как его п. 5.3 определяет, что Соглашения заключаются в соответствии с п. 8 выше указанных правил (подп. 1.1.);

- не представлены сведения рассмотрении вопроса о распространении мер господдержки, предусмотренных Порядком № 225, в части предоставления субсидий на возмещение доли затрат, связанных с транспортными расходами по доставке строительных материалов и строительных механизмов (техники), используемых при строительстве индивидуальных и (или) многоквартирных жилых домов на территории Курильских островов, в целях обеспечения равных условий для реализации программных мероприятий на Курильских островах, и нивелирования затрат на доставку материальных ресурсов между районами Курильских островов, имеющих существенные различия в транспортном плече, на объекты жилищного строительства, возводимые по государственной программе Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы» (подп. 2 пункта 1).

подп. 5.2 и 5.3. п. 5 Представления:

- сроки сдачи объекта «Строительство Дома культуры с библиотекой в с. Малокурильское о. Шикотан» контролирует Министерство. Правительством Сахалинской области еженедельно проводятся совещания. По данным подрядчика планируемый срок ввода в эксплуатацию 4 квартал 2020 года (подп. 5.2);

- документы на передачу объекта «Строительство Дома культуры с библиотекой в с. Малокурильское о. Шикотан» в казну Сахалинской области будут направлены после формирования окончательной стоимости объекта (подп. 5.3).

В связи с тем, что министерством не в полном объеме представлены копии подтверждающих документов, Коллегией КСП Сахалинской области 22.01.22021 принято решение о продлении до 01.04.2021 срока исполнения представления, направленного в адрес министерства строительства Сахалинской области.