В соответствии с пунктом 6 Плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2021 год в мае-сентябре 2021 года проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на строительство (реконструкцию) спортивных объектов, расположенных в муниципальных образованиях Сахалинской области, стоимость выполняемых работ по которым превышает 100 млн. рублей, в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области» за 2019, 2020 годы и истекший период 2021 года», по итогам которого 01.10.2021 в адрес Министерства спорта Сахалинской области (далее - Министерство) направлено представление об устранении нарушений, содержащее 7 пунктов.

По состоянию на 27.01.2022 реализованы все пункты Представления.

В рамках исполнения Представления Министерством был утвержден план по устранению нарушений по результатам которого:

По п. 1 Представления, замечания о своевременном внесении изменений в Соглашения о предоставлении областных субсидий городским округам, с корректировкой всех приложений к нему, приняты к сведению (копии документов представлены в КСП);

По п. 2 и п. 3 Представления в адрес КСП в полном объеме направлены дополнительные Соглашения с внесенными в них изменениями, содержащими сроки перечисления субсидии по направленным заявкам бюджет в соответствии с под. «а» п. 8 Правил № 135 (п. 2), сами соглашения приведены в соответствие с Типовой формой, утвержденной приказом Сахминфина от 25.12.2017 № 38 (п. 3).

По п. 4 Представления информация принята к сведению, в рамках контроля за исполнением условий Соглашений 3-м муниципальным образованиям направлены запросы о предоставлении отчетов в кратчайшие сроки.

Для реализации п. 5 Представления в Минэкономразвития Сахалинской области направлены уточнения в План социального развития центров экономического роста Сахалинской области в целях корректировки стоимости объекта «Электроснабжение 1-го пускового комплекса Горной деревни и ППКД г. Красная». Внесение изменений АИП и планы-графики ТОСЭР не представляется возможным, в связи с фактическим завершением мероприятия.

Исполнение п. 6 Представления завершено в полном объеме.

В частности по подп. 1 подведомственными Министерству учреждениями ОГАУ «Спортивная школа «Кристалл» и ГБУ «Спортивная школа летних видов спорта…» новому заказчику ОКУ «Дирекция по строительству» направлены документы о передаче затрат в общей сумме 1 005,6 тыс. рублей по соответствующим объектам: «Центр бокса в г. Южно-Сахалинске» и «Строительство легкоатлетического манежа в г. Южно-Сахалинске». По подп. 2-5 пункта 6 Представления сняты с контроля замечания, в связи с выполнением следующих мероприятий по их устранению, так: ГАУ «СШОР Зимних видов спорта» представлены бухгалтерские регистры, подтверждающие полноту отнесения затрат в размере 563,1 тыс. рублей на стоимость объекта «Биатлонный центр в г. Южно-Сахалинске (I очередь строительства, второй этап)»; ОАУ «СТК «Горный воздух» проведена корректировка регистров бухгалтерского отчета в части отражения кадастровой стоимости
2-х земельных участков; ПАО «Сахалинэнерго» осуществило возврат ПСД ввиду окончания договора технологического присоединения; затраты в рамках реализации мероприятия «Электроснабжение 1-го пускового комплекса Горной деревни и ППКД г. Красная» распределены по 7-ми объектам, запитанным от линий электропередач, представлены бухгалтерские регистры; в соответствии с техническим решением проектной документации Канатная дорога по степени надежности отнесена ко II категории, что обеспечено подписанным актом о технологическом присоединении от 18.10.2021.

 По п. 7 Представления Министерством проведена разъяснительная работа с госслужащими и руководителями подведомственных учреждений о недопустимости нарушений действующего законодательства.

 В связи с тем, что Министерством спорта Сахалинской области в полном объеме завершена работа по реализации предложений и устранению замечаний, Коллегией КСП Сахалинской области 28.01.2022 принято решение о снятии с контроля представления.